| Fecha: | 10 de Septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Hora de Inicio: | 4:35 pm |
| Hora de finalización: | 4:50 pm |
| Lugar: | Reunión presencial en el aula de clase |

Contextualización

De acuerdo al cierre del sprint 1, se realiza esta reunión diaria para preparar el sprint 2, revisando el estado de las historias de usuario desarrolladas y definiendo los próximos pasos del equipo. Durante el sprint 1 se implementaron el registro de usuarios, la creación de reportes con evidencia fotográfica y el listado de reportes propios, por lo que esta reunión busca validar que dichas funcionalidades queden estables antes de iniciar nuevas historias orientadas a la evaluación de los reportes por parte del profesional agrónomo.

| ASISTENTES | ROL |
| --- | --- |
| - Juan Parra - Santiago Cortes - Nicolás Abril | Integrante – Líder Integrante Integrante |

Orden del Día – Temas a Tratar

- ¿Qué hice HOY para ayudar a lograr el Objetivo del Sprint? - ¿Qué voy a hacer MAÑANA hoy para ayudar a lograr el Objetivo del Sprint? - ¿Veo algún impedimento que evite que el resto de los integrantes del equipo o yo logremos el Objetivo del Sprint?

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se dio por concluido el desarrollo del sprint 1 y el equipo se reunió para dar inicio a la preparación del sprint 2. - Se revisaron los resultados obtenidos en el sprint 1: el módulo de registro y autenticación, el formulario de reporte con carga de imágenes y el listado de reportes del usuario, confirmando que las tres historias de usuario priorizadas quedaron completadas y probadas. - El equipo discutió las posibles historias de usuario para el sprint 2, orientadas a que el profesional se le pueda consultar, evaluar y dar seguimiento a los reportes registrados por los campesinos, y se acordó continuar con la definición detallada de estas historias en la próxima reunión.

- ¿Qué hice HOY para ayudar a lograr el Objetivo del Sprint? - Juan Parra: Revisé el cumplimiento de las historias de usuario del sprint 1 y verifiqué que el flujo de registro y reporte funcionara correctamente. - Santiago Cortes: Realicé pruebas del formulario de reporte con carga de imágenes y validé el listado de "mis reportes". - Nicolás Abril: Consolidé los resultados del sprint 1 y empecé a organizar las historias de usuario candidatas para el sprint 2. - ¿Qué voy a hacer MAÑANA para ayudar a lograr el Objetivo del Sprint? - Juan Parra: Coordinar con el equipo la realización del Sprint Review y la retrospectiva del sprint 1. - Santiago Cortes: Apoyar en la definición de las tareas técnicas del sprint 2 relacionadas con la evaluación de reportes por parte del profesional. - Nicolás Abril: Documentar las historias de usuario del sprint 2 y proponer el desglose de tareas técnicas. - ¿Veo algún impedimento que evite que el resto de los integrantes del equipo o yo logremos el Objetivo del Sprint? Por ahora no se han identificado impedimentos que afecten el inicio del sprint 2.

Decisiones tomadas

- Dar por cerrado el sprint 1 y enfocar el trabajo del equipo en la planeación del sprint 2, priorizando las historias relacionadas con la evaluación de reportes por parte del profesional agrónomo. - Realizar el Sprint Review y la retrospectiva del sprint 1 el 10 de septiembre, antes de iniciar formalmente la planeación del sprint 2. - Mantener la misma dinámica de trabajo del equipo definida en sprints anteriores (1 hora entre semana y 3 horas los sábados por integrante) durante el sprint 2.

| Compromisos | Responsable | Fecha de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Cerrar formalmente el sprint 1 (Sprint Review y retrospectiva) | Juan Parra | 10 de Septiembre |
| Consolidar y priorizar historias de usuario para el sprint 2 | Nicolás Abril | 11 de Septiembre |
| Preparar el desglose de tareas técnicas del sprint 2 | Santiago Cortes | 11 de Septiembre |

| Próxima reunión | Fecha: Martes 15 de Septiembre |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hora Inicio: 1:15 pm | Hora fin: 1:35 pm |
|  | Presencial en el aula de clase |  |

| INDICADORES |  |
| --- | --- |
| Eficacia de la Reunión (100%) | N° de puntos definidos = 4 / N° de puntos tratados = 4 |
| Cumplimiento horario (100%) 20 min. | N° de invitados = 3 / N° de asistentes = 3 |
| Seguimiento de compromisos (%) | N° de compromisos cumplidos = |