ACTA DE REUNIÓN DIARIA — SCRUM

Sistema Web Control de Plagas en Plátano — Sprint 22-09

| Fecha: | 22 de septiembre de 2026 | Lugar: |
| --- | --- | --- |
| Hora de inicio: | 1:07 m | Reunión presencial en el aula de clase |
| Hora de finalización: | 1:22 am |  |

Contextualización

Tras la reunión de planeación del Sprint 2, realizada el 17 de septiembre, el equipo se reúne para dar seguimiento a los primeros avances sobre las historias US4, US5 y US6 (módulo de gestión de casos para el profesional agrónomo). Se aplica el compromiso definido en la retrospectiva del Sprint 1 de confirmar la 	asistencia con anticipación.

| ASISTENTES | ROL |
| --- | --- |
| - Juan Parra | Integrante – Líder |
| - Santiago Cortes | Integrante |
| - Nicolás Abril | Integrante |

Orden del Día – Temas a Tratar

- ¿Qué hice HOY para ayudar a lograr el Objetivo del Sprint? - ¿Qué voy a hacer MAÑANA para ayudar a lograr el Objetivo del Sprint? - ¿Veo algún impedimento que evite que el resto de los integrantes del equipo o yo logremos el Objetivo del Sprint?

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El equipo dio inicio al desarrollo de las historias US4, US5 y US6, priorizadas en el Sprint 2, comenzando por el backend de consulta de reportes pendientes. - Se revisó el Product Backlog actualizado y se confirmó el orden de trabajo: US4 (listado de reportes pendientes), US5 (registro de diagnóstico) y US6 (consulta de estado del reporte).

¿Qué hice HOY para ayudar a lograr el Objetivo del Sprint? Juan Parra: Trabajé en el endpoint de consulta de reportes pendientes para el profesional agrónomo (US4). Santiago Cortes: Inicié el desarrollo del endpoint de registro de diagnóstico y actualización de estado del reporte (US5). Nicolás Abril: Ajusté el modelo de datos del Reporte para soportar los nuevos estados (reportado, en revisión, diagnosticado, resuelto) requeridos por US6. ¿Qué voy a hacer MAÑANA para ayudar a lograr el Objetivo del Sprint? Juan Parra: Continuar con la vista de listado de reportes pendientes (frontend) para el profesional. Santiago Cortes: Avanzar en el formulario de diagnóstico con selección del estado del caso. Nicolás Abril: Implementar la vista de estado del reporte para el campesino en "mis reportes". ¿Veo algún impedimento que evite que el resto de los integrantes del equipo o yo logremos el Objetivo del Sprint? Por ahora no se han identificado impedimentos que afecten el desarrollo del Sprint 2.

Decisiones tomadas

- Mantener el orden de prioridad del backlog para el Sprint 2: US4 → US5 → US6. - Continuar con la dinámica de trabajo acordada (1 hora entre semana y 3 horas los sábados por integrante).

| Compromisos | Responsable | Fecha de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Completar el endpoint de consulta de reportes pendientes | Juan Parra | 24 de septiembre |
| Completar el endpoint de registro de diagnóstico | Santiago Cortes | 24 de septiembre |
| Actualizar el modelo de datos con los nuevos estados del reporte | Nicolás Abril | 24 de septiembre |

| Próxima reunión | Fecha: Lunes 24 de septiembre |
| --- | --- |
| Hora Inicio: --- pm | Hora fin: --- pm |
| Presencial en el aula de clase |

| INDICADORES |
| --- |
| Eficacia de la Reunión (100%) | N° de puntos definidos = 4 / N° de puntos tratados = 4 |
| Cumplimiento horario (100%) 15 min. | N° de invitados = 3 / N° de asistentes = 1 |
| Seguimiento de compromisos (%) | N° de compromisos cumplidos = |