1. Información General:

Fecha de realización: 17/09/26 Numero del Sprint: 2 Asistentes a la reunión: Nicolás Abril Cárdenas – Juan Miguel Parra Garzón - Santiago Cortez Mojica

2. Objetivos de la reunión

Se trataron los siguientes temas:

✓ Revisión de los compromisos y acciones de mejora del Sprint 1

✓ Actualización del backlog y confirmación de las historias de usuario a desarrollar

✓ Desglose de tareas técnicas

✓ Plan de trabajo del equipo

✓ Duración y fechas del Sprint 2

2.1 Revisión del Sprint 1

Se verificó el cumplimiento de los compromisos definidos en el Sprint 1: las historias US1, US2 y US3 (registro de usuarios, reporte con evidencia fotográfica y listado de "mis reportes") quedaron completadas y probadas de extremo a extremo. Adicionalmente, se dio seguimiento a los tres ítems de acción definidos en la retrospectiva del Sprint 1: la asistencia a esta reunión fue confirmada por los tres integrantes con anticipación, las fechas de compromiso se revisaron para que fueran realistas y coherentes con la duración del sprint, y las historias de usuario del Sprint 2 se dejaron documentadas y priorizadas antes de esta reunión de planeación.

2.2 Actualización de Backlog

Con base en el backlog priorizado desde el Sprint 0, el equipo actualizó y confirmó el alcance del Sprint 2, correspondiente al módulo de gestión de casos para el profesional agrónomo (US4, US5 y US6). No se incorporaron historias nuevas; se mantiene el orden de prioridad definido desde el Sprint 0. El detalle de cada historia, sus criterios de aceptación, prioridad, story points y estado se encuentra documentado y actualizado en el Product Backlog (archivo Product_Backlog.xlsx).

2.3 Desglose de tareas técnicas:

✓ Endpoint de consulta de reportes pendientes para el profesional (backend).

✓ Endpoint de registro de diagnóstico y actualización del estado del reporte (backend).

✓ Vista de listado de reportes pendientes para el profesional (frontend).

✓ Formulario de diagnóstico con selección del estado del caso (frontend).

✓ Vista de estado del reporte para el campesino (frontend).

✓ Pruebas del flujo completo: reporte pendiente → diagnóstico del profesional → estado visible para el campesino.

2.4 Plan de trabajo del equipo

- Se acordó mantener la misma dinámica de trabajo definida desde el Sprint 0:

Lun-Vier: 1 Hora de trabajo por miembro de equipo

Sábado: 3 Horas de trabajo por miembro de equipo

2.5 Duración y cierre del Sprint 2

Fecha de Sprint Review: 15/9/26

Fecha de retrospectiva: 15/9/26